РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 122

 19.12.2024 ст. Кутейниковская

О внесении изменений

в постановление Администрации

Кутейниковского сельского поселения

 от 17.12.2018 № 129

 В целях обеспечения реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», в соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 129 «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Кутейниковского сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П.Щука

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

 от 19.12.2024 № 122

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы - повышение защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

В рамках достижения цели реализуются мероприятия:

- по экологическому просвещению, организации системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры;

- по созданию комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами.

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Кутейниковского сельского поселения, рационального использования и охраны природных ресурсов ежегодно проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры, организации субботников, обеспечению информацией о состоянии окружающей среды с участием учащихся общеобразовательных учреждений.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на официальном сайте администрации поселения и в средствах массовой информации размещаются информационные материалы экологической направленности.

Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий:

- по охвату населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов;

- по экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному накоплению твёрдых коммунальных отходов.

 2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основными приоритетами муниципальной политики Кутейниковского сельского поселения в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов;

* увеличение площади зеленых насаждений;
* повышение уровня экологического просвещения и образования населения;

 - разработка мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в поселении;

 - организация работы администрации Кутейниковского сельского поселения по ликвидации несанкционированных свалок на территории Кутейниковского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638 обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются:

создание условий для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

создание условий для формирования комплексной системы управления твёрдыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 №176;

Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;

Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298;

Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г.;

Государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей

среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Щука Александр Петрович, глава Администрации Кутейниковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Кутейниковского сельского поселения) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 - 2024 годы;этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | Повышение защищенности окружающей среды от  негативного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - |  978,3 тыс. рублей:этап I: 776,7 тыс. рублей;этап II: 201,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Наименова-ние показателя | Уро-вень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Вид показате-ля | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справоч-но) |
| 1. Цель муниципальной программы "Повышение защищенности окружающей среды от  негативного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рациональное использование и охрана природных ресурсов" |
| 1.1. | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных | КПМ | возрастание | процентов | статистический | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»[Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024) Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.2. | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | КПМ | возрастание | процентов | статистический | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  |  |

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |
| Ответственный за реализацию: Администрация Кутейниковского сельского поселенияСрок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 1.1. | Обеспечение экологической безопасности на территории Кутейниковского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки в поселении вследствие снижения негативного воздействия на окружающую среду объектов хозяйственной деятельности | Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| Ответственный за реализацию: Администрация Кутейниковского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 2.1. | Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами | Увеличение доли отходов, отсортированных населением, экологическое образование населения | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения»Ответственный за реализацию: Администрация Кутейниковского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.1. | Повышение эффективности использования иохраны земель | Предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечения рационального использования земель, находящихся в муниципальной собственности | Количество ликвидированных очагов дикорастущей и сорной растительности  |

4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" (всего), в том числе: | 54,0 | 100,0 | 47,6 | 201,6 |
| местный бюджет: | 54,0 | 100,0 | 47,6 | 201,6 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении" (всего), в том числе: | 44,0 | 0,0 | 47,6 | 91,6 |
| местный бюджет: | 44,0 | 0,0 | 47,6 | 91,6 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения " | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| местный бюджет: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий "Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения" | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| местный бюджет: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |

III. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий "Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная систе-ма |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечение экологической безопасности на территории Кутейниковского сельского поселения" |
| 1.1. | Количество информационных материалов экологической направленности, размещённых на официальном сайте администрации поселения и в средствах массовой информации | возрастания | КПМ | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - |
| 1.2 | Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | возрастания | КПМ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NпN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечение экологической безопасности на территории Кутейниковского сельского поселения" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан" | приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на проведение работ и услуг по охране окружающей среды | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий " Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении" (всего), в том числе: | Х | 44,0 | 0,0 | 47,6 | 91,6 |
| местный бюджет: | 44,0 | 0,0 | 47,6 | 91,6 |
| 2. | Мероприятия по защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан |  |  |  |  |  |
| местный бюджет: | 951 0503 0540126090 240 | 44,0 | 0,0 | 47,6 | 91,6 |

Примечание.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NпN п /п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечение экологической безопасности на территории Кутейниковского сельского поселения" |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан" | Х | Администрации Кутейниковского сельского поселения  |  | - |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1. Проведены рейды по соблюдению запрета на выжигание сухой растительности | 30 апреля 2025 г.31 мая 2025 г.30 июня 2025 г.31 июля 2025 г.31 августа 2025 г.30 сентября 2025 г31 октября 2025 г.30 апреля 2026 г.31 мая 2026 г.30 июня 2026 г.31 июля 2026 г.31 августа 2026 г.30 сентября 2026 г31 октября 2026 г 30 апреля 2027 г.31 мая 2027 г.30 июня 2027 г.31 июля 2027 г.31 августа 2027 г.30 сентября 2027 г31 октября 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | информация о ходе исполнения (предупреждения, административный протокол)  | - |
| 1.2 | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта на противоклещевую обработку территории массового пребывания граждан |  30 апреля 2025 30 апреля 2026 30 апреля 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) | муниципальный контракт | - |
| 1.3 | Контрольная точка 1.3.Исполнение расходов бюджета на противоклещевую обработку территории | 29 декабря 202529 декабря 202629 декабря 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение | - |
| 1.4 | Контрольная точка 1.4.Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации сельского поселения | 31 декабря 202531 декабря 202631 декабря 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | информация о ходе исполнения | - |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4.Организованы и проведены субботники по наведению порядка на территории поселения | 01 мая 202531октября 202501 мая 202631октября 202601 мая 202731октября 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения  | информация о ходе исполнения | - |

IV. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения"

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области |  Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показате-ля | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами" |
| 1.1. | Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов  | возраста-ния | КПМ | процентов | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | Администра-ция Кутейниковского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на проведение работ по рекультивации свалок  | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Кутейниковского сельского поселения" (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов» | Х | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| местный бюджет: | 951 0503 0540226100 240 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждаю-щего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключение муниципального контракта на рекультивацию свалок | 1 октября 2025 г.1 октября 2026 г.1 октября 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3.Исполнение расходов бюджета на рекультивацию свалок | 29 декабря 202529 декабря 202629 декабря 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Ерина О.В., главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3Проведены рейды по выявлению на территории Кутейниковского сельского поселения несанкционированных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | 1 ноября 2025 г.1 ноября 2026 г.1 ноября 2027 г. | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | информация о ходе исполнения | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4Проведены работы по ликвидации выявленных свалочных очагов, свалок и навалов мусора | 31 декабря 202531 декабря 202631 декабря 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | информация о ходе исполнения, муниципальный контракт | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5Проведена приемка выполненных работ | 31 декабря 202531 декабря 202631 декабря 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | Акт выполненных работ | - |

Примечание.

Используемое сокращение: Х - данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий "Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения"

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении " (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | - | Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная систе-ма |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности использования и охраны земель" |
| 1.1. | Количество ликвидированных очагов дикорастущей и сорной растительности | возрастания | КПМ | единиц | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NпN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности использования и охраны земель" |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Ликвидация очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов" | приобретение товаров, работ и услуг | выполнены работы в рамках муниципальных контрактов, заключенных на проведение работ и услуг по охране окружающей среды | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Выявление нерационального использования земель на территории поселения" | иные мероприятия  | проведена инвентаризация земель по выявлению пустующих и нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135) единиц измерения.

4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Использование и охрана земель на территории Кутейниковского сельского поселения" (всего), в том числе: | Х | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| местный бюджет: | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 2. | Мероприятия по ликвидации очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов | Х | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| местный бюджет: | 951 0503 0540326360 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 3. | Мероприятия по выявлению нерационального использования земель на территории поселения | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет: |  | - | - | - | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NпN п /п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Повышение эффективности использования и охраны земель" |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.Ликвидация очагов сорных растений (конопля, амброзия) и несанкционированного складирования бытовых отходов | Х | Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | - |
|  1.1. | Контрольная точка 1.1 Заключение муниципального контракта на выполнение работ по охране земель (покосу сорной растительности) | 15 сентября 2025 г.15 сентября 2026 г.15 сентября 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Гетманская Е.А.- ведущий специалист -экономист) | муниципальные контракты (договоры) | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2Исполнение расходов бюджета по покосу сорной растительности | 30 сентября 202530 сентября 202630 сентября 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения(Ерина О.В.,главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение |  |
| 1.3. | Контрольная точка 1.3Обследованы и уничтожены очаги дикорастущих наркосодержащих растений (конопли) | 30 июня 2025 г.31 июля 2025 г.31 августа 2025 г.30 сентября 2025 г30 июня 2026 г.31 июля 2026 г.31 августа 2026 г.30 сентября 2026 г30 июня 2027 г.31 июля 2027 г.31 августа 2027 г.30 сентября 2027 г | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям; Цыганкова С.В., ведущий специалист по муниципальному хозяйству) | информация о ходе исполнения |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 2.Выявление нерационального использования земель на территории поселения | Х | Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | - |
| 1.5. | Контрольная точка 2.1Работы проведены. Проведены рейдовые мероприятия | 29 декабря 202529 декабря 202629 декабря 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | иной документ  | - |
| 1.6. | Контрольная точка 2.2Оформлены акты осмотра территорий | 29 декабря 202529 декабря 202629 декабря 2027 | Администрация Кутейниковского сельского поселения (Рябкова Л.А., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям) | акт осмотра территории | - |

 Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П.Щука