РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 44

27.12.2024 ст. Кутейниковская

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной

программы «Благоустройство территории

и обеспечение жилищно – коммунальными

услугами населения Кутейниковского

сельского поселения» на 2025 год

В целях выполнения постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.08.2024 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и обеспечение жилищно – коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» на 2025 год согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 27.12.2024г № 44

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории и обеспечение жилищно – коммунальными

услугами населения Кутейниковского сельского поселения» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  | 822,4 | 0,0 | 0,0 | 822,4 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1  «Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству Цыганкова С.В. | 130,0 | Х | Х | 130,0 | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Заключены муниципальные контракты (договора) на приобретение энергосберегающего оборудования и материалов и на проведение ремонтных работ уличного освещения | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Оплата согласно договору за приобретенные материалы для ремонта уличного освещения | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 30,0 | Х | Х | 30,0 | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3.  Заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ уличного освещения | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4.  Оплата согласно договору за ремонт и замену электрооборудования уличного освещения | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5.  Произведены работы по ремонту и замене электрооборудования уличного освещения | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2  «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству Цыганкова С.В. | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 330,2 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 2.1.  Заключены муниципальные контракты (договора) на оплату электроэнергии уличного освещения | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2.  Передача показаний уличного освещения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3.  Оплата за электроэнергию уличного освещения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 330,2 | Х | Х | 330,2 | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 3  «Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий» | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству Цыганкова С.В. | 362,2 | 0,0 | 0,0 | 362,2 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 3.1.  Заключен договор с работником по благоустройству | 01.04.2025 | 01.10.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 3.2.  Оплата согласно договору работнику по благоустройству за произведенную работу | Х | 30.10.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 103,0 | Х | Х | 103,0 | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3.3.  Произведены работы по благоустройству (очистка территории от мусора и растительности) | Х | 01.10.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 259,2 | Х | Х | 259,2 | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 3.4.  Произведены работы по озеленению территории поселения (высаживание деревьев, кустарников, цветов) | Х | 01.11.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5. | Контрольная точка 3.5.  Произведены работы по повышению благоустроенности населенных пунктов поселения (побелка деревьев, покраска лавочек и урн) | Х | 01.11.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 18,5 | Х | Х | 18,5 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Х | Х | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Проведена разъяснительная работа с населением по вопросам управления многоквартирными домами (раздача информационных листовок, через сходы граждан) | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Проведены общие собрания жильцов МКД для проведения разъяснительной беседы в целях актуализация информации о характеристиках системы ЖКХ | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 2. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | 9,5 | Х | Х | 9,5 | Х |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1.  Заключен договор на использование системы «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Х | 15.02.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2.  Произведена оплата согласно договору за на использование системы «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Х | 28.02.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 9,5 | Х | Х | 9,5 | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3.  Предоставлен доступ к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Х | 28.02.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 2.4.  Сдача квартального отчета в системе «ИБ ЖКХ» | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5. | Контрольная точка 2.5.  Актуализация информации о характеристиках МКД | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) 3.  «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся  в муниципальной собственности Кутейниковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Контрольная точка 3.1.  Заключено соглашение с «НКО Фонд капитального ремонта» на осуществление деятельности, направленной  на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах | Х | Х | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 3.2.  Ежемесячно производилась оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирного дома | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | 9,0 | Х | Х | 9,0 | Х |
| 2.4. | Мероприятие (результат) 4.  «Текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Контрольная точка 4.1.  Заключен муниципальный контракт на проведение работ по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилищного фонда | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Контрольная точка 4.2.  Произведена оплата согласно муниципальному контракту за работы по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилищного фонда | Х | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.3. | Контрольная точка 4.3.  Произведены работы согласно муниципальному контракту по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилищного фонда | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5. | Мероприятие (результат) 5.  «Газификация населенных пунктов поселения» | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.1. | Контрольная точка 5.1.  Заключен договор на изготовление схем газификации населенных пунктов поселения | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.2. | Контрольная точка 5.2.  Были изготовлены схемы газификации населенных пунктов поселения | Х | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1 «Благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселения» | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | X | X |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству общественных территорий | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | X | X | X | X | X |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2.  Произведена оплата согласно муниципальному контракту за работу по благоустройству общественных территорий | X | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | X | X | X | X | X |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3.  Произведены работы согласно муниципальному контракту по благоустройству общественных территорий | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | X | X |
| 3.2. | Мероприятие(результат) 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения» | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | X | X |
| 3.2.1. | Контрольная точка 2.1.  Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (экономист) Гетманская Е.А. | X | X | X | X | X |
| 3.2.2. | Контрольная точка 2.2.  Произведена оплата согласно муниципальному контракту за работу по благоустройству дворовых территорий МКД | X | 31.12.2025 | главный специалист (главный бухгалтер) Ерина О.В. | X | X | X | X | X |
| 3.2.3. | Контрольная точка 2.3.  Произведены работы согласно муниципальному контракту по благоустройству дворовых территорий МКД | X | 31.12.2025 | ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) Цыганкова С.В. | X | X | X | X | X |
| 4. | Итого по муниципальной  программе |  | 31.12.2025 | X | 840,9 | 0,0 | 0,0 | 840,9 | 0,0 |
| X | X | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 840,9 | 0,0 | 0,0 | 840,9 | 0,0 |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука