|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории и обеспечение жилищно – коммунальными**

**услугами населения Кутейниковского сельского поселения»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Повышение уровня благоустройства территории Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения (обеспеченность сетями уличного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | МП | возраста-ющий | процен-тов | 40 | - | 40 | - | 40 | 40 | - | - |
| Цель 2 муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Повышение уровня качества жизни населения» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  | Доля многоквартирных домов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | МП | возраста-ющий | процен-тов | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
| 2.2 |  | Уровень газификации населенных пунктов поселения | МП | возрастающий | процен-тов | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - |
| 2.3 |  | Доля муниципального жилого фонда, в котором планируется провести текущий ремонт | МП | возрастающий | процен-тов | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - |
| Цель 3 муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кутейниковского сельского поселения | МП | возрастающий | процен-тов | 25 | - | 25 | - | 25 | 25 | - | - |
| 3.2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения | МП | возрастающий | процен-тов | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение жилищно – коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 840,9 | 840,9 | 141,0 | 16,8 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 840,9 | 840,9 | 141,0 | 16,8 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 822,4 | 822,4 | 138,8 | 16,9 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 822,4 | 822,4 | 138,8 | 16,8 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 18,5 | 18,5 | 2,2 | 11,9 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 2,2 | 11,9 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 7962,5 | 7962,5 | 1520,8 | 19,1 | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  | Задача «Повышение уровня благоустройства территории Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения (обеспеченность сетями уличного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | возрастание | МП | проценты | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения», (всего), в том числе: | 822,4 | 822,4 | 138,8 | 16,9 |  |
| местный бюджет | 822,4 | 822,4 | 138,8 | 16,9 |  |
| Мероприятие (результат) «Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения» (всего), в том числе: | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Оплата за электроэнергию уличного освещения» (всего), в том числе: | 330,2 | 330,2 | 105,8 | 32,04 |  |
| местный бюджет | 330,2 | 330,2 | 105,8 | 32,04 |  |
| Мероприятие (результат) «Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий» (всего), в том числе: | 362,2 | 362,2 | 33,0 | 9,11 |  |
| местный бюджет | 362,2 | 362,2 | 33,0 | 9,11 |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Заключены муниципальные контракты (договора) на приобретение энергосберегающего оборудования и материалов и на проведение ремонтных работ уличного освещения |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | - | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист) | - |  |
| 1.1.2 | Оплата согласно договору за приобретенные материалы для ремонта уличного освещения |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 1.1.3 | Заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ уличного освещения |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист) | - |  |
| 1.1.4 | Оплата согласно договору за ремонт и замену электрооборудования уличного освещения |  | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - |  |
| 1.1.5 | Произведены работы по ремонту и замене электрооборудования уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | - | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 2.1.1 | Заключены муниципальные контракты (договора) на оплату электроэнергии уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства |  |  |
| 2.1.2 | Передача показаний уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 2.1.3 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат)  «Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | - |
| 3.1.1 | Заключен договор с работником по благоустройству | - | - | - | - | - | - | - | 01.04.2025 | 01.04.2025 | 01.04.2025 | ИП Корякина | договор | - |
| 3.1.2 | Оплата согласно договору работнику по благоустройству за произведенную работу | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) |  | - |
| 3.1.3 | Произведены работы по благоустройству (очистка территории от мусора и растительности) | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2025 | - | 01.11.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 3.1.4 | Произведены работы по озеленению территории поселения (высаживание деревьев, кустарников, цветов) | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2025 | - | 01.11.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |
| 3.1.5 | Произведены работы по повышению благоустроенности населенных пунктов поселения (побелка деревьев, покраска лавочек и урн) | - | - | - | - | - | - | - | 01.11.2025 | - | 01.11.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) |  | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кутейниковского сельского поселения»**

**за 1-е полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача 1 «Создание условий для эффективного управления многоквартирными домами»» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля многоквартирных домов в целом по Кутейниковскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | возрастающий | МП | проценты | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| 2. | Задача 2 «Содержание муниципального жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. |  | Доля муниципального жилого фонда, в котором планируется провести текущий ремонт | возрастающий | МП | проценты | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача 3. «Обеспечение более комфортных условий проживания населения Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. |  | Уровень газификации населенных пунктов поселения | возрастающий | МП | проценты | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 18,5 | 18,5 | 2,2 | 11,9 |  |
| местный бюджет | 18,5 | 18,5 | 2,2 | 11,9 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» (всего), в том числе: | - | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - | - |  |
| Мероприятие (результат) «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (всего), в том числе: | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 9,0 | 9,0 | 2,2 | 24,4 |  |
| местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 2,2 | 24,4 |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача комплекса процессных мероприятий: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Проведена разъяснительная работа с населением по вопросам управления многоквартирными домами (раздача информационных листовок, через сходы граждан) | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 1.1.2 | Проведены общие собрания жильцов МКД для проведения разъяснительной беседы в целях актуализация информации о характеристиках системы ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 2.1.1 | Заключен договор на использование системы «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | - | - | - | - | - | - | - | 15.02. 2025 |  | 31.12. 2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 2.1.2 | Произведена оплата согласно договору за использование системы «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | - | - | - | - | - | - | - | 15.02. 2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 2.1.3 | Предоставлен доступ к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 2.1.4 | Сдача квартального отчета в системе «ИБ ЖКХ» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 2.1.5 | Актуализация информации о характеристиках МКД | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 3.  «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся  в муниципальной собственности Кутейниковского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 3.1.1 | Заключено соглашение с «НКО Фонд капитального ремонта» на осуществление деятельности, направленной  на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества  в многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | Соглашение | - |
| 3.1.2 | Ежемесячно производилась оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирного дома | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 4. «Текущий ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 4.1.1 | Заключен муниципальный контракт на проведение работ по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 4.1.2 | Произведена оплата согласно муниципальному контракту за работы по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 4.1.3 | Произведены работы согласно муниципальному контракту по текущему (капитальному) ремонту муниципального жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 5.1. | Мероприятие (результат) 5.  «Газификация населенных пунктов поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 5.1.1 | Заключен договор на изготовление схем газификации населенных пунктов поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 5.1.2 | Были изготовлены схемы газификации населенных пунктов поселения | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Главой Администрации  Кутейниковского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Щука |

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Кутейниковского сельского поселения»**

**за 1 полугодие 2025 года**

2.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  | Задача «Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий поселения». | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Кутейниковского сельского поселения | возрастающий | МП | проценты | 25 | - | 25 | - | 125 | - | 25 | - |
| 1.2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения | возрастающий | МП | проценты | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения,  тыс. рублей | | Исполнение,  тыс. рублей | Процент исполнения, 4/3\*100 | Комментарий |
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |

5. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Уровень соответствия  Декомпозированного мероприятия  (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Коммен-тарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1 «Благоустройство общественных территорий Кутейниковского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 1.1.1 | Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству общественных территорий | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 1.1.2 | Произведена оплата согласно муниципальному контракту за работу по благоустройству общественных территорий | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 1.1.3 | Произведены работы согласно муниципальному контракту по благоустройству общественных территорий | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |
| 2.1. | Мероприятие(результат) 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кутейниковского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Администрация Кутейниковского сельского поселения | - | - |
| 2.1.1 | Заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 | - | 31.12.2025 | Гетманская Е.А. - ведущий специалист (экономист)хозяйства | - | - |
| 2.1.2 | Произведена оплата согласно муниципальному контракту за работу по благоустройству дворовых территорий МКД | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Ерина О.В. - главный специалист (главный бухгалтер) | - | - |
| 2.1.3 | Произведены работы согласно муниципальному контракту по благоустройству дворовых территорий МКД | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Цыганкова С.В.- ведущий специалист (по муниципальному хозяйству) | - | - |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и обеспечение жилищно – коммунальными услугами населения Кутейниковского

сельского поселения» по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Благоустройство территории и обеспечение жилищно – коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 17.12.2018 № 134. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 840,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 840,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 141,0 тыс. рублей или 16,8 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Благоустройство территории и обеспечение жилищно – коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Кутейниковского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий - «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 6 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 822,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 822,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 138,8 тыс. рублей или 16,9 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Кутейниковского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 18,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 2,2 тыс. рублей или 11,9 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды на территории Кутейниковского сельского поселения» в 2025 году расходы местного бюджета не предусмотрены

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.