РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ №75

| 15.10.2013 |  | ст. Кутейниковская |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и распоряжением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 29.08.2013 № 42 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» постановляю: 1. Утвердить Муниципальную программу Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения», согласно приложению 1. 2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года постановления Администрации Кутейниковского сельского поселения, согласно приложению 2. 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой Глава Кутейниковского сельского поселения А.П. Щука Постановление вносит: специалист 1 категории Е.Л. Игнатенко Приложение № 1 к постановлению Администрации Кутейниковского сельского поселения от 15.10.2013 № 75 Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» Паспорт Муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» Наименование программы; Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» (далее – Программа). Ответственный исполнитель программы; Администрация Кутейниковского сельского поселения. Соисполнители программы; отсутствуют. Участники программы; отсутствуют. Подпрограммы программы; 1.«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» 2.«Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения». Программно- целевые инструменты программы; отсутствуют. Цели программы; - повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кутейниковского сельского поселения - рациональное использование водных объектов; - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»; - создание комфортных условий проживания и отдыха населения.. Задачи программы; - Повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.. Целевые индикаторы и показатели программы; - отсутствуют. Этапы и сроки реализации программы; - на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020. Ресурсное обеспечение программы; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета – 22145,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Кутейниковского сельского поселения составляет – 2745,5 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет - 24890,5 (тыс. рублей):. год; Итого; 0бластной бюджет; Местный бюджет. 2014; 448,8; 0,0; 448,8. 2015; 412,0; 0,0; 412,0. 2016; 272,7; 0,0; 272,7. 2017; 20003,0; 19600,0; 403,0. 2018; 403,0; 0,0; 403,0. 2019; 403,0; 0,0; 403,0. 2020; 2948,0; 2545,0; 403,0. Ожидаемые результаты реализации программы; - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; - снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 5 %; - модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; - создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения;. - Общая характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Жилищно-коммунальное хозяйство Кутейниковского сельского поселения представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития как в целом в России, так и в Кутейниковском сельском поселении. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения. В соответствии со стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 N 2067 "Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года", одним из ключевых направлений развития региона является повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественной питьевой водой. В рамках реализации данного направления необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности населения. Муниципальное образование «Кутейниковское сельское поселение» включает в себя 10 населенных пунктов: ст.Кутейниковская, х.Иловайский, х.Садовский, х.Петровский, х.Калинин, х.Жирный, х.Харьковский, х.Новолодин, х.Трудовой, станция ж.д.Кутейниково. В данный момент в этих хуторах проживает 2,5 тыс.человек. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог муниципального и регионального значения. Хозяйственный профиль поселения - преимущественно аграрный. Сельскохозяйственными организациями являются с/а «Заря», ООО «Иловайское». В сельском поселении не имеется промышленных предприятий. Основными источниками водоснабжения в поселении по объему поднятой воды являются подземные источники. К основным проблемам водоснабжения населения Кутейниковского сельского поселения относятся: - дефицит качественной воды, обусловленный недостаточной мощностью, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям; - отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения и водоотведения определяется тем, что: задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Кутейниковского сельского поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием централизованных систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития. Необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней (областного и местного); проблемы обеспечения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие поселения. В 2012 году на территории Кутейниковского сельского поселения осуществлено строительство газораспределительных сетей, протяженностью – 23,558 км. В результате чего было газифицировано 2 населенных пункта: ст. Кутейниковская и х. Иловайский. На территории Кутейниковского сельского поселения разработаны и применяются «Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области», утвержденными решением Собрания депутатов № 101 от 05.05.2012 г. - Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и лесополос существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев и кустарников, разбивка клумб и их полив. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству поселения, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно муниципальным заказом. - Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой. - На территории поселения протяженность уличного освещения составляет – 51,77 км. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию сетей уличного освещения. - Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства. Проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и возле дворов, небрежном отношении к элементам благоустройства. - Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший дом, двор, улица». Жители дворов, домов, улиц, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства. - В течение 2014 - 2020 годов необходимо организовать и провести: - - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; - - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц; - - совместные с Администрацией субботники по уборке территории. - Проведение данных мероприятий призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий. Необходимо обеспечить повышенные требования к эстетическому и архитектурному облику сельского поселения. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов: -высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных тротуаров на территории поселения; -отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития; -снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности; -недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов. - 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели Целью Программы : является обеспечение населения Кутейниковского сельского поселения -повышением качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кутейниковского сельского поселения рациональное использование водных объектов; -совершенствованием системы комплексного благоустройства муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»; -созданием комфортных условий проживания и отдыха населения. -приведением в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач: -приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Сроки реализации Программы: на постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 - 31.12.2020 Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов благоустройства и коммунальной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения. - Обоснования выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщённая характеристика основных мероприятий. Комплексный характер целей и задач Программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам. В состав Программы включено 2 подпрограммы: «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» и «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения». - В рамках подпрограмм предполагается реализация следующих основных мероприятий: - -Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации. - -Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства. - -Ремонт и содержание сети уличного освещения. - -Приобретение коммунальной техники. - -Надлежащее содержание объектов благоустройства. Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных Областными программами. - 4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов. Реализация задач Программы будет осуществляться по следующим направлениям: Мероприятия муниципальных объектов водопроводного хозяйства, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, а также закупку российского оборудования, материалов и услуг. - Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014-2020 годах 24890,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 22145,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 2745,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период. 5. Методика оценки эффективности реализации Программы Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий. Результаты реализации Программы окажут значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере коммунального хозяйства, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг), а также на происходящие в районе социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации программных мероприятий. Реализация Программы позволит решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, закрепление кадров в сельской местности. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации Программа приведена следующая: 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – администрацией Кутейниковского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы. 2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям: 2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей и рассчитывается по формуле: ЦИФi КЦИi = ------, ЦИПi где КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора Программы; ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы. Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле: БЗФi КБЗi = ------, БЗПi где КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы; БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы. Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам: БРПi БРФi ЭПi = ------; ЭФi = ------, ЦИПi ЦИФi где ЭПi (ЭФi) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы; БРПi (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы; ЦИПi (ЦИФi) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы. Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; - доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса. Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2020 году: - повышение качества и надежности коммунальных услуг; - создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры; - снижение экологической нагрузки на регион, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 6. Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» 6.1. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» Наименование подпрограммы; «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения». Ответственный исполнитель подпрограммы; Администрация Кутейниковского сельского поселения. Участники подпрограммы; отсутствуют. Программно- целевые инструменты подпрограммы; отсутствуют. Цели подпрограммы; - повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кутейниковского сельского поселения - рациональное использование водных объектов;. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; - снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий; - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечение доступности услуг водоснабжения и потребителей.. Этапы и сроки реализации подпрограммы; На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020. Ресурсное обеспечение подпрограммы; Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Кутейниковского сельского поселения составляет – 23084,9 тыс. рублей; Объём бюджетных ассигнований из областного бюджета составляет – 22145,0 тыс. рублей; Объём бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составляет – 939,9 тыс. рублей. № п/п; Год; Итого; Областной бюджет; Местный бюджет. 1; 2014; 185,8; 185,8. 2; 2015; 150,0; 150,0. 3; 2016; 44,1; 44,1. 4; 2017; 19740,0; 19600,0; 140,0. 5; 2018; 140,0; 140,0. 6; 2019; 140,0; 140,0. 7; 2020; 2685,0; 2545,0; 140,0.. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы; -обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; -снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 5 %; -модернизация существующих сетей, имеющих недостаточную пропускную способность; -создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения;. 6.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» Решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоснабжения качественной питьевой водой потребителей за счет повышения надежности инженерно-технического обеспечения систем ЖКХ и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры определено в задачах стратегического плана развития Кутейниковского сельского поселения до 2020 года. В настоящее время деятельность коммунального комплекса Кутейниковского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов. В Кутейниковском сельском поселении имеется 2 водопровода – в станице Кутейниковской и в хуторе Харьковский. Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют более 10 процентов. Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения Кутейниковского сельского поселения питьевой водой нормативного качества. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях предлагается заменить водозаборные башни (БР). В 2011-2013 годах в ст. Кутейниковской произведен капитальный ремонт водопровода. Протяжённость водопровода составила – 10,200км, введён в эксплуатацию в 2013 году, также при проведении капитального ремонта в ст. Кутейниковская были установлены и введены в эксплуатацию 62 пожарных гидранта, тем самым значительно повысился уровень безопасности населения при возникновении ЧС. В 2013 году заключен муниципальный контракт на изготовление ПСД по объекту «Реконструкция водопроводных сетей в х. Харьковский Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области протяжённостью 4000км». В последующие годы будет произведена реконструкция водопроводных сетей в х. Харьковский, по мере выделения средств из областного бюджета. Жилищно-коммунальное хозяйство Кутейниковского сельского поселения представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения. Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются: - высокий процент износа насосного оборудования, а также водозаборных башен(БР); - отсутствие приборов учета поднятой и распределенной питьевой воды; - отсутствие зон санитарной охраны водозаборных башен; -отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования. Стремление, реализация и возможности улучшения жилищно-коммунальных услуг в Кутейниковском сельском поселении позволили проведению газораспределительных сетей. Газификация ст. Кутейниковская- 12,6677,5 км и х. Иловайский- 8768,1км повысили уровень комфортности населения. Общая протяженность газораспределительных сетей составила – 23,558 км. Это стало возможным благодаря выделению денежных средств из Фонда софинансирования расходов областного бюджета. 6.3 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» Подпрограммой ставятся следующие цели: -снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий; - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечение доступности услуг водоснабжения и потребителей. Муниципальная подпрограмма разработана для решения задач, связанных: - внедрением современных технологий производства ремонтных работ; - ростом мощности систем водоснабжения и увеличением числа пользователей. Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов водопроводного хозяйства Кутейниковского сельского поселения. Программа будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап. 6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий: -строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; - - ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства; - - ремонт и содержание сети уличного освещения; - - приобретение коммунальной техники. Перечень основных мероприятий программы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2. Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных Муниципальными программами. 6.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы - Источниками финансирования Подпрограммы являются средства областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: в 2014-2020 годах – 23084,9 тыс. рублей, Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2020 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на текущий финансовый год и плановый период. Объемы финансирования Подпрограммы представлены в таблице № 1.. |  |
| --- | --- |

- 7.Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения»

- 7.1 Паспорт

- подпрограммы «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения»

| - Наименование подпрограммы | - «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель подпрограммы | - Администрация Кутейниковского - сельского поселения |
| - Участники подпрограммы | - отсутствуют |
| - Программно - целевые инструменты подпрограммы | - отсутствуют |
| - Цели подпрограммы - Задачи подпрограммы | - 1.Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленение территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения. - 2.Улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на данной территории. - 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. - 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. - 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. |
| - Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - отсутствуют |
| - Этапы и сроки реализации подпрограммы | - На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014 – 31.12.2020 |
| - Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Кутейниковского сельского поселения составляет – 1805,6 тыс. рублей;. № п/п; Год; Местный бюджет. 1; 2014; 263,0. 2; 2015; 262,0. 3; 2016; 228,6. 4; 2017; 263,0. 5; 2018; 263,0. 6; 2019; 263,0. 7; 2020; 263,0. |
| - Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. - 2. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. - 3. Улучшение состояния территории поселения. |

7.2.Характеристика сферы реализации подпрограммы.

- Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения" по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории МО «Кутейниковское сельское поселение» Зимовниковского района Ростовской области, разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»; «Правилами благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области», утвержденными решением Собрания депутатов № 101 от 05.05.2012 г.

- Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику сельского поселения

- Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- -высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия и примыкающих пешеходных тротуаров на территории поселения;

- -отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства и транспортных коммуникаций на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

- -снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

- -недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории населенных пунктов.

- Существующий уровень благоустройства и состояние транспортной инфраструктуры не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной:

- -негативного восприятия жителями поселения;

- -снижения транспортной доступности объектов, расположенных на территории поселения;

- -повышения эксплуатационных затрат населения и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории поселения;

- -повышения уровня эксплуатационных нагрузок на транспортные магистрали, имеющие меньший уровень износа.

- Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Кутейниковского сельского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

- Муниципальное образование «Кутейниковское сельское поселение» включает в себя 10 населенных пунктов: ст.Кутейниковская, х.Иловайский, х.Садовский, х.Петровский, х.Калинин, х.Жирный, х.Харьковский, х.Новолодин, х.Трудовой, станция ж.д.Кутейниково. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

- Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

7.3.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения»

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

- Основной целью Программы является:

- 1.Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения

- 2.Улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на данной территории.

- 2.2. Задачи программы

- 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

- 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

- 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

- 2.3. Сроки реализации программы

- - 2014 – 2020 годы.

- 2.4. Объемы и источники финансирования подпрограммы

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 1805,6 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета.

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

- - надлежащее содержание объектов благоустройства.

Перечень основных мероприятий программы с указанием участников, сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 2.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных Муниципальными программами.

Объемы финансирования подпрограммы представлены в таблице N 1.

Для обеспечения основных мероприятий подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие работы:

- - содержание сетей уличного освещения;

- - мероприятия по установке скамеек и урн;

- - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

- - мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- -мероприятия по санитарной очистке территории;

- -мероприятия по озеленению;
-мероприятия по благоустройству кладбищ.

- Реализация подпрограммы приведет к улучшению внешнего вида Кутейниковского сельского   поселения. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- 1) повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов сельского поселения;

- 2) повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения.

- Глава Кутейниковского 	А.П. Щука

- сельского поселения

Приложение № 1

к муниципальной программе

Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения Кутейниковского

сельского поселения»

Расходы
областного бюджета и местного бюджета на реализацию
муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | всего | 24890,5 | 448,8 | 412,0 | 272,7 | 20003,0 | 403,0 | 403,0 | 2948,0 |
|  |  | областной бюджет | 22145,0 | - | - | - | 19600,0 | - | - | 2545,0 |
|  |  | местный бюджет | 2745,5 | 448,8 | 412,0 | 272,7 | 403,0 | 403,0 | 403,0 | 403,0 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | всего | 23084,9 | 185,8 | 150,0 | 44,1 | 19740,0 | 140,0 | 140,0 | 2685,0 |
|  |  | областной бюджет | 22145,0 | - | - | - | 19600,0 | - | - | 2545,0 |
|  |  | местный бюджет | 939,9 | 185,8 | 150,0 | 44,1 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» поселения» | всего | 1805,6 | 263,0 | 262,0 | 228,6 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1805,6 | 263,0 | 262,0 | 228,6 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения Кутейниковского

сельского поселения»

Перечень 
подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации (год) | окончания реализации (год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 | создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя. | отсутствие снижения потерь в сетях водоснабжения, низкий уровень обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения. | показатель 1 муниципальной программы, показатели 1 подпрограммы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства» |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение внедрением современных технологий производства ремонтных работ, ростом мощности систем водоснабжения и увеличения числа пользователей. | отсутствие роста эффективности и уровня производства водоснабжения до потребителей Кутейниковского сельского поселения. | показатели 2 муниципальной программы, показатель 1 подпрограммы |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 - «Ремонт и содержание сети уличного освещения» |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 | обеспечение безопасности проживания жителей поселения. | Негативное восприятие гражданами отсутствия комфортности и безопасности в населенных пунктах, расположенных на территории Кутейниковского сельского поселения. | показатели 3 муниципальной программы, показатель 1 подпрограммы |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 «Приобретение коммунальной техники» |  | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения. | отсутствие улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на данной территории. | показатели 4 муниципальной программы, показатель 1 подпрограммы |
| Подпрограмма 2 «« Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Основное мероприятие 2.1 «Надлежащее содержание объектов благоустройства» | Администрация Кутейниковского сельского поселения |  | 2014 | 2020 | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения. | - Отсутствие повышения уровня культуры населения, в т. ч. комфорта, эстетичности. | показатель 5 муниципальной программы, показатель 2 подпрограммы |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения Кутейниковского

сельского поселения»

Расходы

на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Финансовые затраты, всего | Объем финансовых средств из бюджета Кутейниковского сельского поселения и ожидаемые конечные результаты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства (водопровод, башни, скважины) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 357,0 | 27,0 | 100,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Техническое обслуживание газораспределительных сетей | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 90,6 | 63,5 | 10,0 | 14,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Газификация объектов муниципальной собственности | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 99,3 | 95,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Приобретение электрооборудования для водозаборных башен (насос и т.д.) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 130,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 50,0 |
| Замена водозаборных башен в х. Харьковский, ст. Кутейниковская, х. Новолодин (4 БР) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 400,0 | 200,0 | 0,0 |
| Строительство санитарных зон вокруг скважин в ст. Кутейниковской, х. Харьковский, х. Новолодин | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| Приобретение коммунальной техники | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 |
| Реконструкция водопровода в х. Харьковский | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 18000,0 |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |
| Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 1305,8 | 196,0 | 180,0 | 174,8 | 180,0 | 185,0 | 190,0 | 200,0 |
| Текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Уборка территории населенных пунктов (мусор, сорная растительность, обслуживание газонокосилки, триммера и т.д.) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 417,8 | 47,0 | 42,0 | 53,8 | 55,0 | 65,0 | 75,0 | 80,0 |
| Приобретение газонокосилок, триммера |  | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе: |  | 24890,5 | 448,8 | 412,0 | 272,7 | 20107,0 | 762,0 | 537,0 | 2351,0 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от  15.10.2013 № 75

Перечень

Постановлений Администрации Кутейниковского сельского поселения прознанных утратившими силу

1.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.03.2012 №14 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 89».

2.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.08.2012 №47 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 89».

3.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 06.11.2012 №80 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 89».

4.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 18.01.2013 №10 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 89».

5.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 29.05.2013 №37 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 89».

6. Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 90 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения 2012-2014г.г.».

7.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 18.01.2013 №9 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 90».

8.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.03.2012 № 13 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 90».

9.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 01.08.2012 №46 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 90».

10.Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 16.10.2012 №74 «О внесении изменении в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 14.10.2011 № 90».

Глава Кутейниковского сельского поселения                      А.П. Щука