РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2018                                    № 18                             ст. Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям Л.А. Рябкову.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит

специалист 1 категории

Л.А. Рябкова

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 14.03.2018 №18

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основная цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кутейниковского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Первостепенная тактическая задача: Обеспечение сохранения зеленых насаждений в Кутейниковском сельском поселении.

Вторая задача: создание  комплексной системы   управления     твердыми     бытовыми  отходами.

Третья задача: организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2017 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от  25.12.2017 № 131 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70  «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», в 2017 году было запланировано 177,5 тыс. рублей, исполнение составило 177,4 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  99,9 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 177,5 | 177,5 | 177,4 | 177,4 |  |
|  | Итого |  | 177,5 | 177,5 | 177,4 | 177,4 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по состоянию на 01 января 2018 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2017 году выполнены. Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Предупреждение вредного воздействия на окружающую среду посредством пресечения на территории поселения несанкционированных свалок | Запрет вывоза ТБО на территорию, не предназначенную для складирования ТБО | - |
| 1..2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня грамотности лиц замещающих выборные муниципальные должности | Обучение лиц замещающих выборные муниципальные должности |  |
| 1.3. | Соблюдение санитарных правил исследования воды рек | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Проведение санитарного исследования воды рек посредством анализа проб воды из водоема | информирование населения о санитарном состоянии водных объектов на сходах граждан |  |
| 1.4 | Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение экологической обстановки сельского поселения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проведение противоклещевых обработок на территории сельского поселения, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан |  |
| 1.5 | Организация работ по отнесению отходов к определенному классу опасности | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение экологической обстановки сельского поселения | Проведение работ по отнесению отходов к определенному классу опасности |  |

| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Буртование свалок | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Улучшение экологической обстановки | Проведено буртование свалок |  |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.17) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | А. П. Щука | Запрет вывоза ТБО на территорию, не предназначенную для складирования ТБО | 01.01.2017 | 2020 | - | - | - |
| 1..2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности | А. П. Щука |  | 01.01.2017 | 2020 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1. 3 | Соблюдение санитарных правил исследования воды рек | А. П. Щука |  | 01.01.2017 | 2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.4 | Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения | А. П. Щука | По результатам выборочных проверок территорий сельского поселения - клещей не обнаружено в связи с этим были сокращены затраты на противоклещевые обработки, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан | 01.01.2017 | 2020 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 1.5 | Организация работ по отнесению отходов к определенному классу опасности | А. П. Щука |  | 01.01.2017 | 2020 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Буртование свалок | А. П. Щука | улучшение экологической обстановки | 01.01.2017 | 2020 | 110,1 | 110,0 | 110,0 |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука