РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2018                                   № 23                              ст.Кутейниковская

| Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», администрация Кутейниковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения   «Развитие транспортной системы»

согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кутейниковского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории по муниципальному хозяйству С. В. Цыганкову.

Глава Кутейниковского

сельского поселения                                                             А.П. Щука

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

по муниципальному

хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Кутейниковского

сельского поселения

от 16.03.2018 №23

Отчет о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

I. Основные результаты реализации в 2017 году муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения   «Развитие транспортной системы»

Цель Программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо следующее:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет ремонта дорог;

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности, за счет капитального ремонта дорог и сооружений на них;

подготовка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги за счет строительства автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

подготовка проектной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за отчетный 2015 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2017 года постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от     01.03.2017 №15 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 68»;

- Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от     25.12.2017 №136 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 № 68».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 02.10.2013 №68 «Об утверждении муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»», в 2017 году было запланировано 394,0 тыс. рублей, исполнение составило 369,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

В 2017 году полномочия в сфере транспортной системы были переданы в Муниципальный район.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2017 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 394,0 | 394,0 | 369,0 | 93,7 |  |
|  | Итого |  | 394,0 | 394,0 | 369,0 | 93,7 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  по состоянию на 01 января 2018 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Муниципальная Программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в общем объеме является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог в Кутейниковском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений |  |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2017 году

муниципальной Программы Кутейниковского

сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы»

отчетный период – 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2017 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.17) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие сети автомобильных дорог в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Производился ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 369,0 | 369,0 | 369,0 |
| 1.1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Кутейниковского сельского поселения                                                                А.П. Щука