РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУТЕЙНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2020                                        № 8                            ст. Кутейниковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

за  12 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 03.09.2018 года № 81 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и от 24.09.2018 № 90 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»  за  12 месяцев 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                                 А.П. Щука

Приложение

к распоряжению

Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 02.03.2020 №8

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

за 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | X | X | 18.4 | 18.4 | 18.4 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
| 11.2 | Основное мероприятие 1.2. «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | актуализация информации о характеристиках системы ЖКХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | актуализация информации о характеристиках системы ЖКХ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | производилась оплата за обеспечения доступа к сайту «ИБ ЖКХ» | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 11.3 | Основное мероприятие 1.3. «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального имущества многоквартирного дома некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |  |
| 1.3.1 | Содержание жилищного хозяйства (в том числе взносы на кап.ремонт МКД) | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | производилась уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (ул.Школьная 1) | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 22. | Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
| 22.1 | Основное мероприятие 2.1. Газификация населенных пунктов поселения | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | повышение удовлетворенности населения Кутейниковского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 740,8 | 740,8 | 602,4 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 740,8 | 740,8 | 740,8 |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2019 | 16.01.2020 | 407,5 | 407,5 | 306,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1 | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | в течении года производились работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства | X | 16.01.2020 | X | X | X | X |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2019 | 05.12.2019 | 101,8 | 101,8 | 101,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.2 | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | Приобретались материальные средства для благоустройства территории поселения - контейнеры для мусора и др. | X | 05.12.2019 | X | X | X | X |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2019 | 16.01.2020 | 231,5 | 231,5 | 194,1 | 37,42 по причине выхода из строя некоторых КТП не работало уличное освещение, в результате чего произошло снижение оплаты за уличное освещение |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения | специалист 1 категории Цыганкова С.В. | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2019 | 16.01.2020 | 194,1 | 194,1 | 194,1 | 37,42 по причине выхода из строя некоторых КТП не работало уличное освещение, в результате чего произошло снижение оплаты за уличное освещение |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2.1 | Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | Производилась оплата за электроэнергию | X | 16.01.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 759,2 | 759,2 | 620,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Специалист 1 категории Цыганкова С.В. | X | X | X | 759,2 | 759,2 | 620,7 |  |

Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения                                                                       А.П. Щука